Planification des phases du projet

| Phase | Jour N° Semaine | Objectif Semaine | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse & Préparation | 37 | - Tâches principales. - Travail parallèle (multi-tâches). - Livrables / Objectifs. | - Réunion de lancement avec encadrants (clarification objectifs, contraintes). - Étude du dispositif existant (robot-guitare précédent). - État de l’art : dispositifs d’excitation de corde (robots, médiators, autres systèmes). - Comparaison des approches mécaniques et robotiques.. - Début de la recherche bibliographique sur les mouvements réels des guitaristes. - Classement des sources et articles scientifiques/vidéos.. - Réorientation et clarification du travail à faire et Tableau comparatif des solutions existantes.. |
|  | 38 |  | - Revue du cahier des charges. - Analyse des mouvements typiques d’un guitariste (angle, vitesse, flexibilité du médiator). - Définir les exigences dynamiques (trajectoire, force, fréquence). - Début modélisation cinématique d’un schéma simple (bras sériel ou parallèle 2 ddl). - Rapport État de l’art + analyse mouvements guitaristes. |
| Modélisation & Dimensionnement | 39 |  |
|  | 40 | - Modélisation cinématique complète (bras sériel et parallèle, comparaison). - Simulation sous MATLAB/Simulink ou Python.. - Étude des contraintes mécaniques (forces sur la corde, rigidité médiator).. - Choix de l’architecture retenue (sériel ou parallèle).. |
| Conception & Simulation | 41 | - Dimensionnement préliminaire (longueurs des bras, angles de travail, plage de mouvement). - Définir le nombre exact d’actionneurs et leurs caractéristiques.. - Recherche de catalogues moteurs/servo + estimation coûts.. - Schéma cinématique validé.. |
|  | 42 | - - Étude dynamique (vitesses, accélérations, couple moteur nécessaire). - Calculs de puissance et choix moteurs/servo.. - En parallèle : début conception CAO (SolidWorks, CATIA, Fusion 360).. - Fiche de choix des actionneurs.. |
| Réalisation & Intégration partielle | 43 | - Conception CAO du dispositif (mécanisme complet avec médiator). - Vérification interférences, amplitude des mouvements.. Préparation du plan de câblage électronique et schéma de commande.. Maquette numérique CAO.. |
|  | 44 | - Validation CAO par simulation (trajectoire suivie, faisabilité). - Optimisation (ajustement longueurs, angles).. Commande des composants mécaniques/électroniques nécessaires.. Rapport conception + liste des pièces (BOM).. |
|  | 45 | - Réalisation prototype mécanique (impression 3D, découpe laser, assemblage). - Intégration médiator.. Début programmation commande moteurs (Arduino, STM32, etc.).. Prototype mécanique brut.. |
|  | 46 | - Intégration actionneurs (servo, moteurs). - Tests mécaniques sans guitare (trajectoire seule).. Ajustement électronique (capteurs fin de course, réglages).. Dispositif fonctionnel (phase 1).. |
|  | 47 | - Validation sur guitare (premiers tests de grattage). - Analyse du son produit (qualité excitation).. Optimisation des paramètres (vitesse, trajectoire).. Rapport tests intermédiaires.. |
|  | 48 | - Correction défauts (blocage, rigidité médiator). - Optimisation mécanique (renforts, flexibilité médiator).. Rédaction rapport final (début).. Version presque finale du dispositif.. |
| Validation finale & Restitution | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | - Intégration finale au robot-guitare existant. - Tests complets sur mélodies programmées. - Présentation aux encadrants.. Finalisation du rapport + diaporama soutenance.. Rapport complet + démonstration finale. |
|  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |